АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛЖАНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

СОВЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 декабря  2017 года    №  59

Об утверждении муниципальной программы

муниципального образования «Волжанский сельсовет»

Советского района Курской области «Формирование

современной городской среды муниципального

образования «Волжанский сельсовет» Советского

района Курской области на 2018-2022 год».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Минстроя России от 21.02.2017 №114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2017 год»,

Администрация  Волжанского сельсовета Советского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу  муниципального образования «Волжанский сельсовет» Советского района Курской области «Формирование современной городской среды муниципального образования «Волжанский сельсовет» Советского района Курской области на 2018-2022 год».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Волжанский сельсовет» Советского района Курской области по адресу: http:// http://sovetskiyr.rkursk.ru/.

Глава Волжанского сельсовета

Советского района                                                               Г. Я. Булгаков

### Приложение 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Волжанский сельсовет» Советского района Курской области на 2018 - 2022 годы»

### Сведения

### о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Волжанский сельсовет» Советского района Курской области на 2018 - 2022 годы» и их значениях

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей, 2018 - 2022 годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество благоустроенный дворовых территорий | ед. |  |
|  | Площадь благоустроенный дворовых территорий | кв.м. |  |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве | % |  |
|  | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения поселка Кшенский | % |  |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. |  |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м. |  |
|  | Доля благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей численности территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве | % |  |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя Волжанского сельсовета | кв.м. |  |
|  | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | %, рубли |  |
|  | Объём трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел/часы |  |
|  | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | %, рубли |  |
|  | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел/часы |  |
|  | Количество заключенных соглашений о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией Волжанского сельсовета | ед. |  |
|  | Количество заключенных соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения собственниками (пользователями) жилых домов, собственниками (землепользователями) земельных участков | ед. |  |

### Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования « Волжанский сельсовет» Советского района Курской области на 2018 - 2022 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, на которых планируется благоустройство в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Волжанский сельсовет» Советского района Курской области на 2018 - 2022 годы»

| № | Адрес многоквартирного дома |
| --- | --- |
| 1 | Курская область, Советский район, д. Волжанец, ул. Школьная, дом №2 |
| 2 | Курская область, Советский район, д. Волжанец, ул. Школьная, дом № |

### Приложение 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Волжанский  сельсовет» Советского района Курской области на 2018 - 2022 годы»

Перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Волжанского  сельсовета», на которых планируется благоустройство в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Волжанский  сельсовет» Советского района Курской области на 2018 - 2022 годы»

| № | Наименование территории | адрес |
| --- | --- | --- |

### Приложение 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Волжанский сельсовет» Советского района Курской области на 2018 - 2022 годы»

Перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков,  находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Волжанский сельсовет» Советского района Курской области на 2018 - 2022 годы»

| № | Наименование территории | адрес |
| --- | --- | --- |

### Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Волжанский сельсовет» Советского района Курской области на 2018 - 2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Волжанский сельсовет» Советского района Курской области на 2018 - 2022 годы»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответствен ный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реали зации | окончания реали зации |  |  |  |
| Задачи: - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Волжанского сельсовета; - создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Кшенский |  |  |  |  |  |  |
| 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов поселка Кшенский | Администрация Волжанского сельсовета Советского района Курской области | 2018 | 2022 | - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; - увеличение площади благоустроенных дворовых территорий; - увеличение количества населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к ним; |  | - количество благоустроенных дворовых территорий; - площадь благоустроенных дворовых территорий; - доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве; - доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения Волжанского сельсовета |
| Задачи: - увеличение количества территорий общего пользования за счет проведения работ по благоустройству - повышение уровня комфортности проживания населения муниципального образования; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Волжанского сельсовета |  |  |  |  |  |  |
| 2. Благоустройство наиболее посещаемых территорий муниципального образования «поселок Кшенский» | Администрация Волжанского сельсовета Советского района Курской области | 2018 | 2022 | - увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования; - увеличение площади благоустроенных территорий общего пользования; |  | - количество благоустроенных территорий общего пользования; - площадь благоустроенных территорий общего пользования; - доля благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей численности территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве - площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя Волжанского сельсовета. |
| Задачи: - повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Волжанского сельсовета |  |  |  |  |  |  |
| 3. «Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года» | Администрация Волжанского сельсовета Советского района Курской области | 2018 | 2020 | - увеличение количества благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; |  | - количество заключенных соглашений о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией Волжанского сельсовета |
| Задачи: - повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения собственниками (пользователями) жилых домов, собственниками (землепользователями) земельных участков - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Волжанского сельсовета |  |  |  |  |  |  |
| 4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения собственниками (пользователями) жилых домов, собственниками (землепользователями) земельных участков | Администрация Волжанского сельсовета Советского района Курской области | 2018 | 2022 | - увеличение количества благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения; |  | - количество заключенных соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения собственниками (пользователями) жилых домов, собственниками (землепользователями) земельных участков |

### Приложение 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Волжанский сельсовет» Советского района Курской области на 2018 - 2022 годы»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Волжанский сельсовет»

Советского района Курской области на 2018 - 2022 годы»

<1> Далее в настоящем Приложении используется сокращения: ФБ - Федеральный бюджет, КБ – областной бюджет, МБ – местный бюджет

| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия Программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Волжанский сельсовет» Советского района Курской области на 2017 год» | Администрация Волжанского сельсовета Советского района Курской области | ### Всего по программе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### В т.ч.: ФБ, КБ | 001 | 0503 | 19101R5550 | 244 |  |
|  |  |  | ### МБ | 001 | 0503 | 19101L5550 | 244 |  |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов поселка Кшенский | ### Администрация Волжанского сельсовета Советского района Курской области | ### Всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### ФБ, КБ | 001 | 0503 | 19101R5550 | 244 |  |
|  |  |  | ### МБ | 001 | 0503 | 19101L5550 | 244 |  |
| 2. | Благоустройство наиболее посещаемых территорий муниципального образования «Волжанский сельсовет» | ### Администрация Волжанского сельсовета Советского района Курской области | ### Всего, в т.ч.: | 001 | 0503 | 19101R5550 | 244 |  |
|  |  |  | ### ФБ, КБ | 001 | 0503 | 19101R5550 | 244 |  |
|  |  |  | ### МБ | 001 | 0503 | 19101L5550 | 244 |  |

### Приложение 7

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Волжанский сельсовет» Советского района Курской области на 2018 - 2022 годы»

План реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Волжанский сельсовет» Советского района Курской области на 2018 - 2022 годы год»

| Наименование контрольного события муниципальной программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Контрольное событие № 1: Благоустройство наиболее посещаемых территорий муниципального образования «Волжанский сельсовет» |  | Администрация Волжанского сельсовета Советского района Курской области |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 2: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Волжанского сельсовета |  | Администрация Волжанского сельсовета Советского района Курской области |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 3: Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года |  | Администрация Волжанского сельсовета Советского района Курской области |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 4: Благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения собственниками (пользователями) жилых домов, собственниками (землепользователями) земельных участков |  | Администрация Волжанского сельсовета Советского района Курской области |  |  |  |  |  |

### Приложение 8

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Волжанский сельсовет» Советского района Курской области на 2018 - 2022 годы»

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ

1. Общие положения

1.1.	Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселка Кшенский Советского района Курской области в рамках муниципальной программы Формирование современной городской среды муниципального образования «Волжанский сельсовет» Советского района Курской области на 2018 - 2022 годы (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

1.2.	В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – установленный постановлением Администрации Курской области перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Волжанского сельсовета Советского района Курской области;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселка Кшенский Советского района Курской области за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации Волжанского сельсовета Советского района для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.

2.	Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое)

заинтересованных лиц в выполнении работ

2.1.	Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

2.2.	Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.3.	Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

2.4.	Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию Волжанского сельсовета Советского района (далее - Администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

2.5.	При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

3.	Условия аккумулирования и расходования средств

3.1.	В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный постановлением Администрации Курской области, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета Волжанского сельсовета Советского района Курской области - Администрации.

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, может быть открыт Администрацией в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

3.2.	После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц Администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из  нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

3.3.	Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части  выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства не позднее 30 мая 2018 года в порядке и на условиях, определенных соглашением.

3.4.	Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета поселка Кшенский Советского района Курской области с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.

3.5.	На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

3.6.	Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.7.	Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте муниципального образования «Волжанский сельсовет» Советского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

3.8.	Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

3.9.	 Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.10.	Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией в соответствии с бюджетным законодательством.

### Приложение 9

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Волжанский сельсовет» Советского района Курской области на 2018 - 2022 годы»

Нормативная

стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ

| Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный перечень работ по благоустройству |  |  |  |  |  |
| Строительство внутриквартального, дворового проезда, автостоянки с асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | с бордюром 2093 |  | без бордюра 1673 |  |
| Ремонт внутриквартального, дворового проезда, автостоянки с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | с бордюром 1511 |  | без бордюра 1039 |  |
| Строительство тротуара (пешеходной дорожки) с асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | с бордюром 1574 |  | без бордюра 1309 |  |
| Ремонт тротуара (пешеходной дорожки) с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | с бордюром 1143 |  | без бордюра 826 |  |
| Поднятие горловины колодца (без стоимости люка) | 1 шт. | 3896 |  |  |  |
| Поднятие горловины колодца (со стоимостью люка) | 1 шт. | 8667 |  |  |  |
| Установка скамейки | 1 шт. | 350 |  |  |  |
| Стоимость скамейки | 1 шт. | без спинки |  |  | со спинкой |
|  |  | 12518 |  |  | 24204 |
| Установка урны для мусора | 1 шт. | 150 |  |  |  |
| Стоимость урны для мусора | 1 шт. | 6239 |  |  |  |
| Дополнительный перечень работ по благоустройству |  |  |  |  |  |
| Установка стойки велосипедной | 1 шт. | 650 |  |  |  |
| Стоимость стойки велосипедной | 1 шт. | 7237 |  |  |  |
| Стоимость наружного освещения (стоимость светильника) | 1 шт. | на крыше дома 10370 | над подъездом дома 323 |  |  |
| Стоимость установки светильника | 1 шт. | 1000 | 500 |  |  |
| Посадка зеленых насаждений: | 1 шт. | 1750 |  |  |  |
| - деревьев |  |  |  |  |  |
| - кустарника |  | 700 |  |  |  |
| Посев газона | 1 кв. м | 350 |  |  |  |
| Создание цветника, стоимость вазона | 1 шт. | 4900 |  |  |  |
| Детская игровая площадка: |  |  |  |  |  |
| качели | 1 шт. | 28939 |  |  |  |
| горка | 1 шт. | 67597 |  |  |  |
| качалки на пружине | 1 шт. | 19205 |  |  |  |
| песочница (малая) | 1 шт. | 17893 |  |  |  |
| песочница (большая, дворик) | 1 шт. | 130013 |  |  |  |
| домик-беседка | 1 шт. | 54072 |  |  |  |
| карусель | 1 шт. | 33240 |  |  |  |
| детский спортивный комплекс для младшей возрастной группы | 1 шт. | 95606 |  |  |  |
| детский спортивный комплекс для средней возрастной группы | 1 шт. | 198923 |  |  |  |
| машинки, паровозики | 1 шт. | 84938 |  |  |  |
| Спортивная площадка: |  |  |  |  |  |
| уличный спортивный тренажер | 1 шт. | 40167 |  |  |  |
| Комплекс из турников и шведской стенки | 1 шт. | 94939 |  |  |  |

### Приложение 10

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Волжанский сельсовет» Советского района Курской области на 2018 - 2022 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Волжанский сельсовет» Советского района Курской области на 2018 - 2022 годы»

Минимальный перечень

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,

с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории

| № п/п | Перечень работ, входящих в минимальный перечень работ | Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт дворовых проездов | - |  |
|  | Обеспечение освещения дворовых территорий | над подъездом | на крыше дома |
|  | Установка скамеек |  |  |
|  | Установка урн |  |  |

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,

с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории

| № п/п | Перечень работ, входящих в дополнительный перечень работ | Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование детских площадок | Качели на деревянных стойках с оцинкованной балкой |  |
|  |  | Горки |  |
|  |  | Качалки на пружине |  |
|  |  | Песочница большая (дворик) |  |
|  |  | Песочница малая |  |
|  |  | Домик - беседка |  |
|  |  | Карусели |  |
|  |  | Детский игровой комплекс |  |
|  |  | Машинки |  |
|  | Оборудование спортивных площадок | Уличный тренажер |  |
|  |  | Комплекс из турников и шведской стенки |  |
|  | Устройство автомобильных парковок | Возможна установка велосипедной стойки на автомобильной парковке |  |
|  | Озеленение территорий | Вазоны |  |